HYPERTESSERA

网站信息架构、角色工作台与 Vault 审核
详细结构方案

以老板最新版角色权限方案为主的前端页面、导航、权限显示与演示边界定义

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-08-03 |
| 状态 | 正式结构方案（当前用于前端演示与后续开发拆分） |
| 优先依据 | 《HyperTessera_角色权限与职责修改方案_完整版》 |
| 辅助依据 | 网站前端结构方案、当前角色配置、当前 SDK 能力映射、简版 HTML 演示 |

一句话结论　网站保持“先选网络 → 连接钱包 → 选择资产发行或资产管理 → 识别当前网络与对象下的身份 → 进入统一工作台”的主流程；Vault 上架审核另走账号密码体系，不属于任何链上角色，也不写链。

# 文档结构

1. 文档目标与设计边界

2. 已确认的核心产品决定

3. 网站总体信息架构

4. 页面数量口径与最小页面模板

5. 全局导航与公共页面骨架

6. 网络、钱包、对象与角色识别流程

7. 资产发行模块

8. 资产管理模块

9. 统一角色工作台

10. 15 个工作台身份的准确口径

11. Vault 审核与产品上架流程

12. 页面状态、异常与安全提示

13. 路由结构建议

14. SDK 接入状态与当前演示边界

15. 与老板方案、旧方案及当前 Demo 的差异

16. 响应式、可访问性与文案规范

17. 验收标准与实施顺序

# 1. 文档目标与设计边界

本方案用于确定 HyperTessera 首页之外的完整网站结构，并为资产发行、资产管理、角色工作台和 Vault 上架审核提供统一的页面与交互逻辑。它既能指导当前纯前端 Demo，也可作为后续接入钱包、Indexer、SDK 与站内审核后端时的开发基线。

## 1.1 本期包含

网站一级导航、二级入口、路由与页面模板划分。

选择网络、连接钱包、识别身份、选择业务对象、进入角色工作台的完整流程。

资产发行与资产管理两大业务域的边界。

15 个工作台身份在页面上的分组、作用对象、操作入口和显示逻辑。

Vault 审核员的站内账号密码登录、审核队列、审核详情及上架状态。

当前 SDK 能力映射与尚未具备目标接口的功能清单。

纯前端演示与生产实现之间的边界、异常状态及验收标准。

## 1.2 本期不包含

不在本结构文档中实现真实 RPC、ABI、Indexer、钱包签名、交易广播或后端数据库。

不把 Vault 审核结果写入链上，也不创建 Vault Reviewer 智能合约角色。

不修改老板的合约权限边界；前端只负责显示、导航与发起操作，最终权限仍由合约校验。

不把 15 个身份做成 15 套重复的页面代码；采用统一工作台 Shell 和配置驱动的角色模块。

# 2. 已确认的核心产品决定

| 编号 | 主题 | 决定 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 主路径 | 先选网络，再连接钱包，再选择资产发行或资产管理。 |
| D02 | 角色显示 | 只显示当前钱包在当前网络、当前业务域和当前对象下可操作的身份。 |
| D03 | 0/1/多身份 | 无身份显示空状态；一个身份自动选中；多个身份在左侧栏切换。 |
| D04 | 协议入口 | Governor 是跨业务域的协议管理入口，不作为普通资产角色混排。 |
| D05 | 本地授权 | Governor 不授予 Vault 本地角色；Vault Owner 管理本 Vault 的角色。 |
| D06 | 资产授权 | 资产 Owner/Issuer、Token Agent、Proof Publisher 均按 assetId 隔离。 |
| D07 | Relayer | Relayer 不设角色，作为无许可提交工具，不进入“我的角色”数量。 |
| D08 | Vault 审核 | 审核员使用站内账号密码；批准后只影响产品目录上架状态，不写链。 |
| D09 | 页面复用 | 15 个工作台身份共用统一 Shell，页面内容由角色与对象配置驱动。 |
| D10 | 当前 Demo | 只做页面逻辑演示，网络、钱包、角色、操作日志与审核数据均为 Mock。 |

# 3. 网站总体信息架构

推荐架构　公开产品站、钱包业务控制台、内部 Vault 审核台三套入口共享品牌与设计系统，但身份体系彼此隔离。

## 3.1 三个入口域

| 入口域 | 目标用户 | 身份方式 | 核心内容 | 是否链上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开产品站 | 访客、投资人、普通用户 | 无需登录；需要操作时连接钱包 | 产品列表、产品详情、透明度、流动性、资源 | 只读为主 |
| 钱包业务控制台 | 发行方、Vault 团队、签名人、运营者 | 网络 + 钱包 + 对象级权限 | 资产发行、资产管理、角色工作台 | 未来通过 SDK 读写 |
| 内部 Vault 审核台 | 平台审核人员 | 站内账号密码 | 审核材料、审核决定、上架/下架状态 | 不写链 |

## 3.2 信息架构树

首页

产品：全部产品 → 产品详情（透明度 / 流动性 / Vault 数据）

资产发行：创建 RWA Asset → 管理已发行资产 → Token Agent 审批 → PoR 发布 → 创建/管理 Wrapped Asset

资产管理：创建 Vault → 管理 Vault → Vault 本地角色工作台 → NAV / Adapter / Settlement / 生命周期

协议管理：仅当当前钱包在当前网络拥有 Governor 时出现

提交工具：Relayer 无许可提交，不作为角色识别结果

内部审核：账号密码登录 → 审核队列 → 审核详情 → 上架产品目录

资源：About、Dashboard、Development Docs（外链）、Blog

## 3.3 为什么不做第三个“协议管理”主入口

用户已经明确主业务只需要“资产发行”和“资产管理”两个选择。Governor 使用频率较低且是跨域身份，因此放在全局头部或工作台侧栏底部的动态入口更清晰：没有 Governor 权限时完全不显示；有权限时可从任一业务域进入。这样既遵守老板方案，又不会让普通用户面对不相关的第三个业务选项。

# 4. 页面数量口径与最小页面模板

页面数结论　当前最简 Demo 只需 5 个屏幕状态；生产 MVP 建议 16 个可复用页面模板；15 个工作台身份只是 15 份配置，不等于 15 个独立页面。

## 4.1 三种计数方式

| 口径 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 演示屏幕状态 | 5 | 入口、资产发行、资产管理、统一工作台、Vault 审核；适合讲架构 |
| 生产页面模板 | 16 | 公开 4 + 钱包业务 9 + 审核 3；模板可服务多个路由 |
| 工作台身份配置 | 15 | 一个 Workspace Shell 按身份、对象和动作配置渲染 |
| 逻辑路由 | 约 22+ | 含产品 slug、动态 objectId、角色路径、旧路径重定向；不是页面代码数量 |

## 4.2 生产 MVP 的 16 个模板

| 编号 | 页面模板 | 建议路由 | 访问方式 | 主要任务 | 模板数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 产品列表 | /products | 公开 | 正式上架产品；不展示 coming_soon | 1 |
| P02 | 产品详情模板 | /products/:slug | 公开 | 透明度、流动性、Vault 数据与进入产品 | 1 |
| P03 | 资源内容模板 | /about、/blog | 公开 | 公司/协议说明与内容文章 | 1 |
| P04 | 数据总览 | /dashboard | 公开或只读 | 协议与产品数据看板 | 1 |
| A01 | 控制台入口与模式选择 | /app | 钱包 | 网络、钱包、资产发行/资产管理入口 | 1 |
| A02 | 资产发行中心 | /assets/issue | 钱包 | 发行流程、已有资产、可用身份入口 | 1 |
| A03 | 创建 RWA Asset | /assets/issue/new | 钱包 | 无许可资产登记表单 | 1 |
| A04 | 已发行资产管理 | /assets/issue/manage | 钱包+资产 | 选择 assetId 后进入相关工作台 | 1 |
| A05 | 封装资产中心 | /assets/wrap、/assets/wrap/manage | 钱包+资产 | 创建与管理封装资产，共用页面骨架 | 1 |
| M01 | 资产管理中心 | /vaults | 钱包 | 创建 Vault、管理 Vault、查看可用角色 | 1 |
| M02 | 创建 Vault | /vaults/create | 钱包 | 无许可创建；创建者成为 Vault Owner | 1 |
| M03 | 管理 Vault | /vaults/manage | 钱包+Vault | 选择 Vault、展示本地身份、进入工作台 | 1 |
| W01 | 统一角色工作台 | /workspace/:domain/:objectId/:role | 钱包+网络+对象+权限 | 一个 Shell，15 种身份配置，不做 15 套重复页面 | 1 |
| R01 | Vault 审核登录 | /review/login | 站内账号密码 | 与钱包、链上角色完全分离 | 1 |
| R02 | Vault 审核队列 | /review/vaults | 审核账号 | 待审核、补充材料、已处理、筛选 | 1 |
| R03 | Vault 审核详情 | /review/vaults/:submissionId | 审核账号 | 资料核验、通过/驳回、发布控制 | 1 |

# 5. 全局导航与公共页面骨架

## 5.1 顶部导航

| 导航项 | 显示条件 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| Logo / 首页 | 始终可见 | 返回首页；不清除钱包连接，但退出业务上下文 |
| 产品 | 始终可见 | 全量正式产品、透明度、流动性 |
| 资产发行 | 始终可见 | 未连接钱包时进入连接引导；连接后识别发行域身份 |
| 资产管理 | 始终可见 | 未连接钱包时进入连接引导；连接后识别 Vault 域身份 |
| 协议管理 | 仅 Governor 可见 | 跨域入口，不和发行/Vault 角色混排 |
| 资源 | 始终可见 | About、Dashboard、Development Docs、Blog |
| 网络与钱包 | 控制台内始终可见 | 显示当前网络、地址、网络不匹配、切换/断开 |

## 5.2 产品列表与 Vault 上架的关系

链上已经存在的 Vault 不自动出现在产品列表。

Vault 提交站内审核后进入待审核队列；审核通过后创建或更新站内 Catalog 记录。

产品页仅展示状态为 Published 的记录；Rejected、Changes Requested、Draft 和 Unpublished 均不公开。

产品详情读取的链上数据和站内介绍资料分层展示，并明确数据来源和更新时间。

# 6. 网络、钱包、对象与角色识别流程

## 6.1 标准访问顺序

- 用户选择支持的网络。正式支持 Ethereum 与 BNB Chain；Monad 只显示 Coming Soon，不允许进入写操作。

- 用户连接钱包。若钱包实际网络与网页所选网络不一致，显示切换网络提示。

- 用户选择资产发行或资产管理。该选择只过滤业务域，不决定链上权限。

- 前端通过统一 Access Provider 查询当前地址在当前网络下关联的 Asset、Vault、Wrapped Asset 与身份。

- 需要对象的身份先选择对象；不需要对象的 Governor 直接进入协议工作台。

- 在选中对象后识别身份。一个身份自动选中，多个身份在左侧栏列出，无身份进入空状态。

- 每次切换网络、钱包地址、Vault、Asset 或 Wrapped Asset 都重新查询，清除旧选择和旧权限结果。

- 用户点击动作后，未来由 SDK 组装调用；合约仍进行最终授权校验。

## 6.2 四层 Gate

| Gate | 检查内容 | 不通过时 |
| --- | --- | --- |
| NetworkGate | 网络是否已选择、是否支持、钱包网络是否匹配 | 选择/切换网络 |
| WalletGate | 钱包是否连接、地址是否有效、账户是否发生变化 | 连接或重新连接 |
| ObjectGate | 目标 Vault、Asset、Wrapped Asset 或 Adapter 是否存在且属于当前网络 | 选择业务对象 |
| RoleGate | 地址是否在目标对象上拥有目标身份或签名能力 | 显示工作台或无权限状态 |

## 6.3 左侧角色栏显示规则

只显示当前业务域相关的身份；发行域不显示 Curator 等 Vault 角色，管理域不显示 Token Agent 等发行角色。

Governor 放在单独的“协议管理”分组；Relayer 放在“提交工具”分组，不计入角色数量。

同一地址在多个 Vault 或 Asset 上拥有同名角色时，先显示对象选择器，再显示该对象下的角色。

一个角色时自动选中但仍保留角色名称，避免用户不知道当前以何种身份操作。

无任何身份时不展示空侧栏，改为解释原因并提供创建 Asset、创建 Vault、切换网络或切换钱包入口。

# 7. 资产发行模块

## 7.1 资产发行首页

资产发行首页同时服务无许可创建者和已有资产运营方。顶部显示发行流程；主体分为“创建新资产”“管理已发行资产”“封装资产”“我的发行身份”四块。钱包未连接时可浏览流程说明，但进入表单和工作台前必须完成网络与钱包检查。

## 7.2 发行域身份分组

| 分组 | 身份 | 对象 | 前端任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产所有与发行 | Asset Owner / Issuer | RWA Asset | 登记、元数据、资产角色、Mint/Burn 发起 |
| 发行审批 | Token Agent | RWA Asset | 审批 Mint/Burn Request |
| 储备证明 | Proof Publisher | RWA Asset | 发布 PoR |
| 封装管理 | Wrapper Controller | Wrapped Asset | 封装配置、签名人、资产暂停 |
| 封装签名 | PSM Authorized Signer | Wrapped Asset | 签署 DOCUMENT_PROOF 授权 |
| 提交工具 | Relayer | 任务对象 | 提交 PSM 授权；不做角色识别 |

## 7.3 Asset Owner 与 Asset Issuer 的页面处理

推荐　保留一个“资产所有者/发行人”工作台 Shell，但按钮按真实权限分别显示。共享页面是信息架构复用，不代表合约权限被合并。

新角色方案中创建者通常同时成为 Asset Owner 与 Asset Issuer，但数据结构可能允许后续委托或分离。前端应分别读取 ownerOf[assetId] 和 issuerOf[assetId]（或 SDK 等价接口），在同一工作台内显示“所有权管理”和“发行操作”两个权限区。若地址只拥有其中之一，只显示对应区域。

## 7.4 Proof Publisher 与 Relayer 的区别

| 维度 | Proof Publisher | Relayer |
| --- | --- | --- |
| 是否需要授权 | 需要，按 assetId 指定 | 不需要角色授权 |
| 职责 | 负责发布该资产的 PoR 内容 | 代为提交已满足签名/状态条件的交易 |
| 安全来源 | 资产级地址授权 | 签名、nonce、expiry、chainId、目标合约与状态检查 |
| 是否进入“我的角色” | 是 | 否，应进入提交工具 |

# 8. 资产管理模块

## 8.1 资产管理首页

资产管理首页围绕 Vault 展开，主要入口为“创建 Vault”“管理 Vault”“我的 Vault 身份”。创建 Vault 是无许可动作，创建成功后创建者成为该 Vault 的 Owner。管理 Vault 先选择网络与 Vault，再显示当前地址在该 Vault 下的本地身份。

## 8.2 管理域身份分组

| 分组 | 身份 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 所有权与授权 | Vault Owner | 角色、关键地址、Timelock、所有权 |
| 产品运营 | Curator | 费用、Adapter、订单、数据策略 |
| 风险与应急 | Guardian | 暂停、取消订单、冻结 Allocator |
| 资产执行 | Allocator | 执行买入、卖出、调仓与桥接 |
| 清结算 | Settlement Operator | 计算并签署本 Vault 结算指令 |
| 自动化 | Keeper | 在满足客观条件时推进生命周期 |
| 估值签名 | NAV Signer | 签署本 Vault NAV |
| 数据更新 | Adapter Data Provider | 更新指定 Adapter 估值 |
| 提交工具 | Relayer | 提交结算、NAV、执行到期 Timelock；不做角色识别 |

## 8.3 Vault Owner 不是其他角色的自动合集

老板方案明确 Vault Owner 不自动继承 Curator、Guardian、Allocator、Settlement Operator 或 Keeper 权限。如果同一地址兼任，必须分别授权。前端必须按每个身份独立展示，不能因为检测到 Vault Owner 就放开所有操作按钮。

# 9. 统一角色工作台

## 9.1 页面骨架

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部上下文栏 | 当前网络、钱包地址、业务域、对象、角色；支持切换但切换后重新校验 |
| 左侧导航 | 当前对象下的可用身份；单独分组协议管理与提交工具 |
| 角色摘要区 | 角色名称、作用范围、对象地址、权限来源、当前 SDK 状态 |
| 任务卡片区 | 按角色展示动作；每个动作有说明、输入、风险等级、状态和按钮 |
| 交易/签名抽屉 | 显示目标合约、方法、关键参数、网络、预估影响；用户确认后才调用钱包 |
| 活动记录 | 演示阶段本地 Mock；生产阶段显示交易哈希、签名、状态、时间和错误 |
| 帮助与边界 | 说明角色能做什么、不能做什么，以及最终由合约校验 |

## 9.2 动作按钮状态

| 状态 | 条件 | 前端表现 |
| --- | --- | --- |
| 可执行 | 身份验证通过、对象有效、SDK 方法可用 | 主按钮；点击后进入确认抽屉 |
| 仅目标版 | 老板方案有要求，但当前适配器没有执行方法 | 禁用按钮 + “接口待接入”说明 |
| 只读 | 用户可查看但无权执行 | 显示数据与权限要求，不显示误导性按钮 |
| 签名 | 只生成或签署消息，不直接写链 | 明确标记“签名”而不是“提交交易” |
| 提交 | Relayer 提交已有签名/到期操作 | 显示签名来源和验证结果 |
| 暂停/高风险 | 暂停、转让所有权、改变关键地址等 | 二次确认、风险说明、必要时输入确认词 |

## 9.3 页面复用策略

统一工作台只负责上下文、权限、任务卡、输入表单、确认与记录。每个身份通过配置声明 title、scope、requiredObject、actions、legacyAdapterMethod、targetAdapterMethod 与风险级别。这样可以保证 15 个身份的页面风格一致，也能在 SDK 变化时只更新能力配置，而不是修改 15 套页面。

# 10. 15 个工作台身份的准确口径

重要　“15”是前端工作台身份口径，不等于合约中存在 15 个全局 AccessControl role。Relayer 明确不是角色，三个 Signer/Data Provider 属于功能身份，Vault Reviewer 完全不计入。

| 层级 | 工作台身份 | 作用范围 | 对象 | 核心职责 | 角色口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协议全局 | Governor | 协议 | 不选业务对象 | 协议升级、模块级暂停/恢复、Governor 成员管理、协议金库 | 是 |
| Vault 本地 | Vault Owner | 单一 Vault | Vault | 任命 Vault 本地角色、绑定关键模块、转让所有权、管理 Timelock | 是 |
| Vault 本地 | Curator | 单一 Vault | Vault | 费用与参数、Adapter、投资订单、数据策略 | 是 |
| Vault 本地 | Guardian | 单一 Vault | Vault | 紧急暂停、取消风险订单、冻结 Allocator、取消 Timelock 操作 | 是 |
| Vault 本地 | Allocator | 单一 Vault | Vault | 按 orderId 执行买入、卖出、调仓、清理在途价值、桥接 | 是 |
| Vault 本地 | Settlement Operator | 单一 Vault | Vault | 计算并签署结算指令；不直接执行结算合约动作 | 是 |
| Vault 本地 | Keeper | 单一 Vault | Vault | 按链上客观条件推进生命周期、标记退款、登记 Claim | 是 |
| 资产本地 | Asset Owner / Issuer | 单一 assetId | RWA Asset | 资产登记、元数据、所有权、资产角色、发起 Mint/Burn | 合并工作台 |
| 资产本地 | Token Agent | 单一 assetId | RWA Asset | 审批对应资产的 Mint/Burn Request | 是 |
| 资产本地 | Proof Publisher | 单一 assetId | RWA Asset | 发布该资产的储备证明 PoR | 授权身份 |
| 封装资产 | Wrapper Controller | 单一 PSM assetId | Wrapped Asset | 部署封装资产、设置授权签名人、资产级暂停/恢复 | 是 |
| 功能身份 | NAV Signer | 单一 Vault | Vault | 签署 NAV 数据；由任意 Relayer 提交 | 签名身份 |
| 功能身份 | Adapter Data Provider | 单一 Adapter | Adapter | 更新指定 Adapter 的 VALUE_RETURN 估值数据 | 数据身份 |
| 功能身份 | PSM Authorized Signer | 单一 PSM assetId | Wrapped Asset | 签署 DOCUMENT_PROOF 模式封装授权 | 签名身份 |
| 无许可身份 | Relayer | 无角色授权 | 按任务选择对象 | 提交有效结算批次、NAV、PSM 授权或执行到期 Timelock | 不是角色 |

## 10.1 当前工作台动作映射

| 身份 | 前端动作 ID |
| --- | --- |
| Governor | governor.members.manage；protocol.modules.pause；psm.protocol.pause；revenue.treasury.set |
| Vault Owner | vault.roles.set；vault.settlement.configure；vault.modules.bind；vault.adapters.configure；vault.timelock.manage；vault.owner.transfer |
| Curator | vault.fees.set；vault.adapters.manage；vault.orders.manage；vault.data-policy.set |
| Guardian | vault.pause；vault.order.cancel；vault.allocator.freeze；vault.timelock.cancel |
| Allocator | vault.buy；vault.sell；vault.rebalance；vault.deal.clear；vault.bridge |
| Settlement Operator | settlement.instruction.sign |
| Keeper | lifecycle.open-subscription；lifecycle.finalize-subscription；lifecycle.start-calculation；lifecycle.enter-final-settlement；lifecycle.enter-maturing；lifecycle.enter-claiming；lifecycle.close-product；request.mark-refundable；claim.record |
| Asset Owner / Issuer | asset.register；asset.metadata.update；asset.owner.transfer；asset.deactivate；asset.roles.set；mint.initiate；burn.initiate |
| Token Agent | mint.approve；burn.approve |
| Proof Publisher | proof.publish |
| Wrapper Controller | wrapper.deploy；wrapper.signer.set；wrapper.asset.pause |
| NAV Signer | nav.sign |
| Adapter Data Provider | adapter.deal-data.update |
| PSM Authorized Signer | psm.authorization.sign |
| Relayer | settlement.batch.submit；nav.update.submit；psm.authorization.submit；vault.timelock.execute |

# 11. Vault 审核与产品上架流程

## 11.1 身份与隔离

Vault 审核不是 Governor、Vault Owner 或其他智能合约角色的职责。审核人员使用站内账号密码登录独立审核台。审核台不依赖钱包，不读取当前钱包角色，也不通过 SDK 写链。

## 11.2 状态流程

| 状态 | 含义 | 产品页表现 |
| --- | --- | --- |
| Draft | 申请方尚未提交 | 不可公开 |
| Submitted | 已提交，等待审核 | 进入审核队列 |
| Under Review | 审核员已领取或打开 | 记录审核人和时间 |
| Changes Requested | 需要补充或修改 | 申请方补充后再次提交 |
| Rejected | 不符合上架要求 | 记录原因，不公开 |
| Approved | 审核通过 | 允许生成产品目录记录 |
| Published | 已在产品页上架 | 公开显示 |
| Unpublished | 已撤下 | 链上 Vault 仍存在，但产品页不显示 |

## 11.3 审核详情页布局

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | Vault 地址、网络、提交人、产品名称、版本、当前状态 |
| 链上只读核验 | Vault 是否存在、Owner、关键模块地址、资产、生命周期状态；未来由只读服务提供 |
| 站内资料 | 产品说明、风险揭示、法律文件、图片、联系人、地区与分类 |
| 审核清单 | 完整性、真实性、展示规范、风险与合规项；支持逐项备注 |
| 审核决定 | 通过、要求修改、驳回；必须填写备注或原因 |
| 发布控制 | Approved 后单独发布；允许下架；所有操作留审计记录 |

## 11.4 Demo 账号

仅用于演示　当前 HTML 可使用 auditor@hypertessera / demo123 登录。该账号和密码不得进入生产环境，也不得写入正式仓库配置。

# 12. 页面状态、异常与安全提示

| 状态 | 系统处理 | 用户看到 |
| --- | --- | --- |
| 未选网络 | 阻止连接后的业务查询 | 要求先选择 Ethereum 或 BNB Chain |
| 网络 Coming Soon | 不允许进入写操作 | 允许浏览说明，禁用工作台 |
| 未连接钱包 | 不查询角色 | 显示连接钱包 CTA |
| 网络不匹配 | 不使用旧权限结果 | 请求钱包切换网络 |
| 钱包地址变化 | 清空对象和角色缓存 | 重新查询并回到安全入口 |
| 无对象 | 无法进入对象级工作台 | 提供创建、切换网络或刷新索引入口 |
| 无角色 | 不显示工作台动作 | 解释当前地址没有该对象权限 |
| 一个角色 | 自动选中 | 保留角色名称和作用范围提示 |
| 多个角色 | 左栏显示所有可用角色 | 切换角色时保留对象，不保留未提交表单 |
| SDK 方法缺失 | 禁止假执行 | 按钮禁用并显示“接口待接入” |
| 交易失败 | 不更新成功状态 | 显示可读错误、保留输入、允许重试 |
| 审核会话过期 | 禁止继续审核操作 | 保存草稿后要求重新登录 |

# 13. 路由结构建议

## 13.1 动态路由原则

网络不强制写进 URL，由 NetworkContext 保存；深链接进入工作台时仍必须重新执行全部 Gate。

Vault 使用 vaultAddress，Asset 使用 assetId，Adapter 使用 adapterAddress；不得混用含义模糊的 id。

角色 slug 使用稳定英文标识，显示名称通过 i18n 配置。

直接访问工作台 URL 不能绕过前端检查；即使前端错误显示，合约也必须拒绝无权限调用。

审核路由与钱包路由分开，审核 token 不能用于钱包控制台，钱包连接也不能代替审核登录。

## 13.2 推荐工作台与兼容路由

| 类别 | 路径 | 目标/身份 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧路径 | /transparency | /products/transparency | 301 或前端 replace |
| 旧路径 | /liquidity | /products/liquidity | 301 或前端 replace |
| 旧路径 | /issuance | /assets/issue | 301 或前端 replace |
| 发行 | /workspace/asset/:assetId/asset-owner | Asset Owner / Issuer | 需要资产级权限 |
| 发行 | /workspace/asset/:assetId/token-agent | Token Agent | 需要资产级权限 |
| 发行 | /workspace/asset/:assetId/proof-publisher | Proof Publisher | 需要资产级权限 |
| 发行 | /workspace/wrapped/:assetId/wrapper-controller | Wrapper Controller | 需要 PSM 资产级权限 |
| 发行 | /workspace/wrapped/:assetId/psm-authorized-signer | PSM Authorized Signer | 签名身份 |
| 管理 | /workspace/vault/:vault/vault-owner | Vault Owner | 需要 Vault 本地权限 |
| 管理 | /workspace/vault/:vault/curator | Curator | 需要 Vault 本地权限 |
| 管理 | /workspace/vault/:vault/guardian | Guardian | 需要 Vault 本地权限 |
| 管理 | /workspace/vault/:vault/allocator | Allocator | 需要 Vault 本地权限 |
| 管理 | /workspace/vault/:vault/settlement-operator | Settlement Operator | 需要 Vault 本地权限 |
| 管理 | /workspace/vault/:vault/keeper | Keeper | 需要 Vault 本地权限 |
| 管理 | /workspace/vault/:vault/nav-signer | NAV Signer | 签名身份 |
| 管理 | /workspace/adapter/:adapter/data-provider | Adapter Data Provider | Adapter 级权限 |
| 全局 | /workspace/protocol/governor | Governor | 不选择 Vault/Asset |
| 工具 | /tools/relayer | Relayer 工具 | 无角色检测，按输入与签名校验 |

# 14. SDK 接入状态与当前演示边界

## 14.1 当前能力映射的含义

当前前端角色配置同时保存 legacy adapter method 与 target adapter method。legacy 有方法名表示现有适配器具备可路由入口；target-only 表示老板新版方案需要该能力，但当前适配器没有可执行方法。该表反映代码映射，不等于已经完成真实网络、地址、权限、签名与交易回执的端到端验收。

| 身份 | Legacy 可路由 | 当前可映射动作 | 目标版/待接入 |
| --- | --- | --- | --- |
| Governor | 3 / 4 | 成员管理、协议模块暂停、PSM 全局暂停 | 协议金库地址设置 |
| Vault Owner | 0 / 6 | — | Vault 本地角色、Settlement、模块绑定、Adapter、Timelock、所有权 |
| Curator | 3 / 4 | 费用、订单、数据有效期 | 目标版 Adapter Registry 管理 |
| Guardian | 3 / 4 | 暂停、取消订单、Allocator 冻结 | VaultTimelock 取消 |
| Allocator | 5 / 5 | 买入、卖出、调仓、清值、桥接 | — |
| Settlement Operator | 1 / 1 | 签署结算指令 | — |
| Keeper | 9 / 9 | 生命周期、退款、Claim 相关现有方法 | 目标版仍需按 Vault 本地权限重验 |
| Asset Owner / Issuer | 6 / 7 | 登记、元数据、转让、停用、发起 Mint/Burn | 资产级角色配置 |
| Token Agent | 2 / 2 | 审批 Mint/Burn | — |
| Proof Publisher | 1 / 1 | 发布储备证明 | — |
| Wrapper Controller | 3 / 3 | 部署、签名人、资产暂停 | — |
| NAV Signer | 1 / 1 | 签署 Legacy NAV 摘要 | 目标 NAVOracle 适配 |
| Adapter Data Provider | 1 / 1 | 更新 Adapter 估值 | — |
| PSM Authorized Signer | 0 / 1 | — | 目标签名接口 |
| Relayer | 2 / 4 | 提交结算批次、提交 NAV 更新 | 提交 PSM 授权、执行 VaultTimelock |

## 14.2 当前简版 HTML 实际做了什么

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 已做 | 页面切换、网络选择、模拟钱包地址、Mock 角色识别、左右角色切换、模拟操作日志、审核账号登录与通过/驳回演示 |
| 未做 | 真实钱包连接、链上角色查询、Vault/Asset 索引、SDK 调用、签名、交易广播、交易回执、审核后端、持久化数据库 |
| 结论 | 该 HTML 只用于讲解信息架构和页面逻辑，不能作为已完成 SDK 接入的证明 |

## 14.3 SDK 接入时的统一接口建议

getSupportedNetworks()：返回支持网络与 Coming Soon 状态。

getWalletAccess(address, chainId)：返回 Governor、对象列表与可用身份摘要。

getVaultRoles(address, chainId, vault)：返回 Vault 本地角色与功能身份。

getAssetRoles(address, chainId, assetId)：返回 Owner/Issuer、Token Agent、Proof Publisher。

getWrappedRoles(address, chainId, assetId)：返回 Wrapper Controller 与 PSM Authorized Signer。

getActionCapability(role, action, context)：返回 available、target-only、read-only、disabled 及原因。

executeAction(action, context, input)：统一进入模拟、签名或交易执行层；页面不直接引用合约方法。

# 15. 与老板方案、旧方案及当前 Demo 的差异

以下项目不是擅自修改老板方案，而是将新版角色方案落实到前端时必须明确的口径。凡涉及权限边界的地方均以新版老板方案为准；前端只在页面复用、导航位置和命名上做用户体验层面的安排。

| 主题 | 旧理解/当前实现 | 本方案 | 处理性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| Governor 权限 | 曾被理解为可授予所有角色 | 只管理协议层；Vault 角色由 Vault Owner 管理；资产身份由 Asset Owner/Controller 管理 | 按老板新版方案修正 |
| 角色数量 | 旧前端方案约 11 个入口 | 15 个工作台身份口径，其中含功能身份与 Relayer | 采用新版角色方案 |
| Relayer | 当前演示/配置把它放进角色列表 | 不做链上角色识别；作为无许可提交工具 | 需要后续调整前端文案与导航 |
| Proof Publisher | 容易被误认为 Relayer | 资产级被授权的 PoR 发布者；不是交易代提交者 | 保留独立工作台 |
| NAV 名称 | 旧文档称 NAV Provider | 新版采用 NAV Signer | 统一为新版名称 |
| Asset Owner / Issuer | 旧文档偏向 Asset Issuer | 当前前端共享一个工作台；权限按钮按真实 ownerOf / issuerOf 分开显示 | 共享页面，不合并权限 |
| Vault 审核 | 一度考虑由合约角色审批 | 独立 Web2 账号密码审核；批准只改变站内上架状态，不写链 | 按用户最新确认 |
| Governor 入口位置 | 当前简版 Demo 在两个模式都作为角色显示 | 最终作为跨域“协议管理”快捷入口，仅 Governor 可见 | 信息架构调整 |

## 15.1 保留老板要求的部分

任何人可创建 RWA Asset、Wrapped Asset 和 Vault。

协议 Governor 只管理公共基础设施，不管理具体 Vault 的运营角色与参数。

Vault 本地角色按 Vault 隔离；资产角色按 assetId 隔离；功能签名人按对象隔离。

同一地址可以在多个对象上拥有不同身份，但必须分别授权。

前端角色检查只用于导航和显示，智能合约负责最终权限验证。

Relayer 不设角色，安全性来自签名、状态、nonce、时间与目标检查。

## 15.2 需要后续修改当前代码或 Demo 的部分

将 roleDefinitions.js 中“15 administrative identities”的文案改为“15 workbench identities”，避免误导。

Relayer 从可检测角色列表移出，改成无许可工具入口。

Governor 从发行/管理角色列表移出，放入独立协议管理分组。

Guardian 的目标版 UI 只提供冻结 Allocator；解除冻结应由 Curator，不能沿用 legacy 合并按钮。

Asset Owner 与 Issuer 共用 Shell，但权限查询与按钮必须拆分。

Vault 审核 Demo 账号移入纯演示配置；生产版接后端认证并移除硬编码密码。

# 16. 响应式、可访问性与文案规范

## 16.1 桌面与移动端

| 断点 | 布局 |
| --- | --- |
| 桌面 ≥ 1200px | 固定左侧角色栏 + 主内容 + 可选右侧活动抽屉 |
| 平板 768–1199px | 左侧栏可收起；对象选择器放顶部；表格可横向滚动 |
| 移动 < 768px | 角色栏改为顶部下拉；任务卡单列；确认抽屉全屏；不隐藏风险说明 |

## 16.2 可访问性与文案

颜色不能作为唯一状态信息；Available、Pending、Target-only、Failed 同时使用文字和图标。

所有按钮有明确动词和对象，例如“暂停 Vault”而不是“提交”。

危险动作说明影响范围、是否可恢复、是否需要 Timelock。

地址默认缩写但可复制与查看完整值；chainId、合约地址与交易哈希使用等宽字体。

签名与交易使用不同词汇：签名不会自动上链，提交交易会产生 gas 和链上状态变化。

Settlement Operator 与 ERC-7540 用户 Operator 必须用完整名称区分。

# 17. 验收标准与实施顺序

## 17.1 前端结构验收

| 编号 | 验收要求 |
| --- | --- |
| IA-01 | 首页之外可以清楚进入产品、资产发行、资产管理和资源页面。 |
| IA-02 | 用户必须先选择网络并连接钱包，网络不匹配时不能继续写操作。 |
| IA-03 | 发行域与管理域只显示各自相关身份；Governor 和 Relayer单独分组。 |
| IA-04 | 0、1、多个角色和 0、1、多个对象场景均有明确页面状态。 |
| IA-05 | 15 个工作台身份共用统一 Shell，但每个身份的职责和按钮彼此隔离。 |
| IA-06 | Proof Publisher 与 Relayer 的身份、权限来源和操作文案不混淆。 |
| IA-07 | Vault Reviewer 只通过账号密码进入审核台，钱包权限无法进入审核台。 |
| IA-08 | 审核通过只改变站内上架状态；任何审核操作均不调用链上 SDK。 |
| IA-09 | target-only 动作不能伪装成可执行；必须禁用并说明接口待接入。 |
| IA-10 | 直接访问任一工作台路由时重新执行 Network、Wallet、Object、Role 四层检查。 |

## 17.2 推荐实施顺序

- 确认结构：按本方案确认导航、页面模板、路由和 15 个身份的展示名称。

- 校正 Demo：将当前简版 HTML 调整为正确口径，包括 Relayer 工具化、Governor 跨域化、Vault 审核独立化。

- 建立骨架：在正式 React 项目中建立 NetworkContext、AccessContext、对象选择器和统一 Workspace Shell。

- 接入只读层：接入只读 SDK/Indexer，先完成网络、钱包、对象和角色识别。

- 接入动作：逐个动作接入 SDK；只有 capability=available 的动作开放按钮。

- 接入审核后端：增加权限会话、审计记录和产品 Catalog。

- 完成验收：进行跨网络、跨钱包、跨对象、深链接、权限变化和交易失败验收。

最终建议　先由老板确认本文件中的“15 个身份口径、Relayer 工具化、Governor 跨域入口、Vault 审核不写链”四个关键决定，再开始正式前端和 SDK 接入，可最大程度减少返工。

# 附录 A：依据与版本说明

老板最新版：《HyperTessera_角色权限与职责修改方案_完整版.docx》。

旧前端结构：《HyperTessera_网站前端结构与角色工作台跳转修改方案.docx》。

当前前端能力配置：src/workspaces/config/roleDefinitions.js。

当前 SDK/ABI 集成目录：src/integrations/hypertessera/upstream/。

当前简版演示：hypertessera-role-demo.html。

说明：本文件以老板最新版角色权限方案为最高优先级。旧前端方案和当前代码仅用于识别已有页面、路由、兼容能力与需要调整的差异。